江西远富建筑有限公司

招 标 文 件

项目名称：抚州大健康食品产业园创业孵化基地一期项目临时设施工程

项目编号：

招标人：江西远富建筑有限公司

二〇二四年二月

目 录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	4

第三章 合同主要条款	16

第四章 招标内容及服务要求	17

第五章 评标办法	25

第六章 投标文件格式	26

# 招标公告

江西远富建筑有限公司对抚州大健康食品产业园创业孵化基地一期项目临时设施工程进行公开招标，欢迎具备资格的投标人参加该项目投标。

一、项目名称：抚州大健康食品产业园创业孵化基地一期项目临时设施工程。

二、本项目控制价：临时道路工程及场地硬化8元/㎡（支模，浇筑，振捣，收面及切缝拉毛养护），板房200元/㎡，围挡120元/㎡，临时大门28000元/座，配电房6000元/座、贴地砖35元/㎡、透视围挡200元/m（含3%及以上的增值税专用发票，报价需保留小数点后两位，本单价中不含混凝土、钢筋材料、砌块、地砖、砂石、水泥、便池、水电材料由甲方提供；其余所有材料均由乙方提供）。

三、招标范围：

1、招标内容：抚州大健康食品产业园创业孵化基地一期项目临时设施工程中所有的劳务；包含了临时道路及场地硬化、围挡、透视围挡、贴地砖、临时大门、板房、配电房，最终以实际完成的工程量结算；

2、计划工期：20天。

- 工程建设地点：抚州市东临新区；

4、质量标准：合格；

5、安全要求：无安全事故。

四、投标资格条件：

1、投标人须依法注册且具备独立法人资格的单位且营业范围需要包含钢结构施工或广告安装；

2、投标人在投标截止日不处于被责令停业、被吊销营业执照、被宣告破产、财产被接管、冻结等状态，不存在不符合法律法规规定的其他投标资格条件的情形；

3、投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

4、本项目不接受联合体投标，中标后不得转包和分包。

五、招标文件的获取：

招标文件获取方式：有意向的投标人请于2024年2月9日前，前往http://www.jxyfjz.com/自行下载。

- 投标保证金

投标保证金: /元 ；

到账时间：/

保证金形式：银行转账（必须从投标人开户银行基本账户转出）

保证金账户：江西远富建筑有限公司

开户行：中国银行抚州市大公路支行

开户行账号：196255129216

未中标人于开标结束后15个工作日内无息退还投标保证金至原账户。

七、投标截止时间、开标时间、地点及投标文件递交地址：

时间：2024年2月9日9点00分（北京时间）

地点：抚州市东临新区政务服务中心5楼

递交要求：正本壹份、副本壹份、胶装（未胶装作废标处理），电子投标文件一份（U盘的形式，内容为正本加盖公章后的扫描件），

八、评标办法：

报价最低排序的前三名为中标候选人，报价最低者为第一中标候选人，次低者为第二中标候选人，次次低者为第三中标候选人（在报价相同的情况下并列排名，排名相同单位最终以抽签的方式确定中标人）。

九、发布公告的媒介：

本项目招标公告在江西远富建筑有限公司官网(http://www.jxyfjz.com/)上发布。

十、联系方式：

招标人：江西远富建筑有限公司

地址：江西省抚州市东临新区政务服务中心五楼

联系人： 乐先生

联系电话：07942190586

# 投标人须知

投标人须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 抚州大健康食品产业园创业孵化基地一期项目临时设施工程项目 |
| 2 | 项目内容 | 临时道路及场地硬化、围挡、透视围挡、临时大门、板房、贴地砖、配电房等 |
| 3 | 计划工期 | 20天 |
| 4 | 招标控制价 | 临时道路工程及场地硬化8元/㎡（支模，浇筑，振捣，收面及切缝拉毛养护），板房200元/㎡，围挡120元/㎡，临时大门28000元/座，配电房6000元/座、贴地砖35元/㎡、透视围挡200元/m（含3%及以上的增值税专用发票，报价需保留小数点后两位，本单价中不含混凝土、钢筋材料、砌块、地砖、砂石、水泥、便池、水电材料由甲方提供；其余所有材料均由乙方提供） |
| 5 | 资金来源 | 项目资金 |
| 6 | 投标人资格要求 | 详见本项目招标公告“投标资格条件” |
| 7 | 投标保证金额 | 投标保证金:/元； 到账时间：/ 保证金形式：银行转账（必须从投标人开户银行基本账户转出）保证金账户：江西远富建筑有限公司 开户行：中国银行抚州市大公路支行 开户行账号：196255129216 未中标人于开标结束后15个工作日内无息退还投标保证金至原账户。 |
| 8 | 澄清、答疑 | 招标人不组织现场踏勘及现场答疑，投标人如有疑问须在投标截止日3天之前以书面(加盖单位公章)形式递交至江西远富建筑有限公司，招标人将向所有投标人进行书面答复（答复不注明问题来源）。 |
| 9 | 投标有效期 | 60日历天(从投标截止之日算起) |
| 10 | 投标文件份数 | 正本壹份、副本壹份、胶装（未胶装作废标处理），电子投标文件一份（U盘的形式，内容为正本加盖公章后的扫描件）， |
| 11 | 投标文件递交地点及截止时间 | 投标文件递交地点：详见第一章“招标公告” 投标文件递交截止时间：详见第一章“招标公告” |
| 12 | 开标地点及时间 | 开标地点：详见第一章“招标公告” 开标时间：详见第一章“招标公告” |
| 13 | 付款方式 | 1、甲方在乙方施工完成后当月月底与乙方进行当月对账，乙方提供对账单由甲方派专人进行对账，双方确认无误后签订对账单。 2、所有工程完工后，经甲方验收合格并提供完整资料并办理工程结算后，支付至结算总价的90%。 3、合同总价款的10%作为质保金，质保期满半年后一次性无息付清。 4、对账无误后，乙方提供3%及以上的增值税发票及公司账户，甲方将在对账完成后，下月10号前进行打款；乙方未提供发票或提供的发票不符合税法规定的，甲方可拒绝付款。 |
| 14 | 评分标准和办法 | 最低价法。 |
| 15 | 中选规则 | 报价最低排序的前三名为中标候选人，报价最低者为第一中标候选人，次低者为第二中标候选人，次次低者为第三中标候选人（在报价相同的情况下并列排名，排名相同单位最终以抽签的方式确定中标人）。 |
| 16 | 评审委员会的组建 | 评审委员会共设置5人； |
| 17 | 是否授权评标委员会确定中标人 | £是 R否，推荐的中标候选人数：3名。 |
| 18 | 招标代理费 | / |
| 19 | 履约保证金 | 履约保证金额度为合同暂定价的10%。领取中标通知书后3日内应将履约保证金以银行转账的形式汇至发包人指定的账户上，中标人完工后（工完场清）退回全部履约保证金。(注：履约保证金不计利息，若中标人转包或非法分包,招标人有权不予退还履约保证金) |

- 一、总则

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标中所述有关服务采购。

2、定义

2.1 “招标人”系指提出招标项目的法人或其他组织。

招标人名称：江西远富建筑有限公司

2.2 “投标人”系指向招标人提交投标文件的独立法人单位。

2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的一切软件产品、备品备件、工具、材料、物资、手册及其它有关技术资料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的工程、设计、安装、调试、技术协助、校准、培训、保修以及其他类似的义务。

3、资金来源

“投标须知前附表”中列明的招标人项目资金，招标人计划将一部分项目资金用于支付本次招标服务合同项下的款项。

4、合格的投标人

4.1 投标人须依法注册且具备独立法人资格的单位且营业范围需要包含钢结构施工或广告安装。

4.2 在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的法人单位。

4.3 符合招标公告要求的法人单位。

5、投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，“投标须知前附表”中所述的招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6、投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权书》（格式详见附件）。

7、投标设计方案使用权（如有）

7.1 投标人应保证招标人不受到第三方关于侵犯设计使用权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，投标人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及造成的后果和费用，并赔偿招标人的损失。

7.2 招标人在对中标设计方案进行优化时，可能部分采用未中标的投标人的设计方案，未中标的投标人应无条件同意并保证业主不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，该投标人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及造成的后果和费用，并赔偿招标人的损失。

- 二、招标文件

8、招标文件内容

8.1本招标文件包括下列文件及按本须知第10条发出的修改通知书：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同主要条款

- 招标内容及服务要求

- 评标办法

第六章 投标文件（格式）

9、招标文件答复

9.1 招标文件的澄清和答疑详见投标人须知前附表。

9.2 投标人如对招标文件有异议的，应当在本须知前附表所规定的时间前提出。

10、招标文件修改

10.1 在投标截止期前，无论出于何种原因，招标人可以用修改通知书的方式修改招标文件。

10.2 据此发出的修改通知书将构成招标文件的一部分，当两者内容不一致时，以后发的修改通知书为准。该修改通知书将以书面方式发给所有购买招标文件的投标人，投标人应以书面方式通知招标人确认收到每一份修改通知书。修改通知书报招标主管部门备案。

10.3 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可自行决定推迟投标截止时间。

- 三、投标文件编制

11、投标文件语言及计量单位

11.1 投标语言：中文或中、英文，如冲突以中文为准。

11.2 与投标有关的所有文件所用的计量单位应是中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件构成

12.1 投标人所递交的投标文件应由下述文件构成：详见“第六章投标文件（格式）”。

13、证明投标人合格和资格的文件

投标人应提供证明其合格和资格的证明文件。

14、证明服务内容招标文件规定的文件

14.1 投标人应响应的服务内容符合招标文件规定的证明，作为投标文件的一部分。

14.2 服务与招标文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

（1）对照招标文件服务要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术服务要求作出了实质性响应，或申明与技术要求的偏差和例外。特别对于有具体要求的指标，投标人必须提供所提供服务的具体内容。

（2）商务条款的偏差和例外。

14.3 投标人的技术规范应符合招标文件第四章第四章招标内容及服务要求中所指出的服务要求、质量要求等内容的标准，投标人可提出改进建议，但该建议应相当于或优于招标文件第四章第四章招标内容及服务要求的规定，以使招标人满意并得到招标人的同意。

15、投标报价

15.1 所有投标均以人民币报价。

15.2投标人要按开标一览表（统一格式）内容填写投标报价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

15.3投标人还应详细填写技术条款响应表（统一格式）和商务条款响应表（统一格式），并由法定代表人或授权代表签署。

15.4若投标人的报价明显低于其他投标价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，投标人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关材料的，依法组建的评委会有权认定该投标人以低于成本报价竞标，其报价应作无效标处理。

16、投标有效期

16.1 投标文件应在本须知前附表规定的投标截止期之后开始生效，在本须知前附表规定的日历日内保持有效。

16.2 如果出现特殊情况，招标人可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。投标人可以拒绝这种要求而不会因此导致不予退还投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改他的投标文件，但需要将其投标保证金延长相应的时间。

17、投标保证金

17.1 投标人应提供本须知前附表所述金额的投标保证金，保证金是投标文件的一个组成部分。

17.2 投标保证金要求详见投标须知前附表。

17.3 招标人将拒绝未能按要求提交投标保证金的投标文件。投标人在购买了招标文件并按规定提交了投标保证金后方可参加投标。

17.4 投标人的投标保证金将在开标后15个工作日内予以退还。

17.5 如有下列情况，投标人投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人未按规定签订合同；

（3）中标人提供虚假材料和文件意图骗取中标；

（4）未在规定时间内缴纳履约保证金。

（5）法律法规规定的其他不予退还的情形。

18、投标文件格式和签署

18.1 投标人应按本文件要求编制投标文件。

18.2 投标文件由法定代表人或其正式授权的代理人在投标文件上签字或盖章，否则构成无效标。

18.3 投标文件不得涂改和增删，如有修改，必须由法定代表人或授权代理人签字或盖章。

18.4 投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

- 四、投标文件递交

19、投标文件密封、标记及编制说明

19.1投标文件应进行胶装、密封。

20、投标截止时间

20.1 投标文件必须在投标截止时间前送至至招标文件规定的地点。

20.2 招标人推迟投标截止时间时，应以通知所有投标人。在这种情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

21、迟交的投标文件

在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人将拒绝接收。

22、投标文件修改和撤回

22.1 在投标截止时间前，投标人可以书面形式提出修改或撤回其投标。

22.2 投标人修改或撤回投标文件的书面材料，须密封送达招标人，同时应在封皮上标明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

22.3 从投标截止期至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将不予退还。

- 五、开标及评标

23、开标及程序

23.1招标人在本须知前附表所规定的时间、地点开标。

23.2解密电子投标文件并唱标。

23.3开标时，招标人将宣读投标人名称、投标总价、投标保证金、计划工期等内容，并做开标记录。

23.4 开标程序

1）介绍参加开标大会的有关人员；

2）宣布开标纪律；

3）介绍评标委员会的组成（名单不得介绍）；

4）宣布投标人名单，并介绍各家投标保证金的递交情况；

5）解密投标文件并唱标；送评标委员会评审；

8）开标大会结束，投标人等候通知。

24、投标文件的初审

24.1评标委员会先对投标人的符合性及资格进行审查，审查内容详见招标文件第五章“评标办法”。

25、投标的澄清

在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但澄清不得对投标价格等实质内容做任何修改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

26、投标的评价

26.1 依法组建的评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

26.2 依法组建的评标委员会在评标时，还要考虑以下因素：

（1）投标文件中提供的技术规格与招标文件要求技术规格要求的符合性、一致性；

（2）货物技术性能指标的科学性、实用性、先进性；

（3）产品性能合理、优越、性能可选，选用产品符合国家和国际的相关标准和协议。

27、评标标准和评标办法

27.1从开标之日起至授予合同时止，凡是与评标过程、评标内容有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与投标无关的其他人员透漏。

27.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的审查、澄清、比较及授予合同等方面向参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

27.3 评委评标将对各投标人投标文件按照下列评审方法和评审标准对各投标人进行初审和详细评审。评审方法详见招标文件投标人须知第14项。

28、与招标人接触

28.1 除按本须知规定的外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就其投标有关的事项与招标人及评委接触。

28.2 投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定施加任何不正当影响，都可能导致其投标作无效标处理。

- 六、监督与投诉

29、网上公示

评标结束后，在江西远富建筑有限公司官网上公示中标候选人排序，公示时间为3日。投标人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。

异议受理机构：江西远富建筑有限公司，地址：江西省抚州市东临新区政务服务中心5楼。

30、有效投诉期

30.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

30.2 投诉应当严格遵照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委局第11号令）的要求及其它相关法规要求。

30.3 投诉人有下列情况的，为不正当投诉，由监督单位驳回投诉，并给予警告，情节严重的并处罚款和在一定时期内停止其参与项目的投标活动。

（1）以投诉为名排斥竞争对手的；

（2）进行虚假、恶意投诉的；

（3）阻碍招标投标活动正常进行的。

- 七、授予合同

31、最终审查

31.1 评标结束后，招标人有权对投标人进行最终审查。最终审查的主要内容是：

（1）价格、性能比；

（2）投标人的财务、规模、人员、场地、技术等方面。

31.2 最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

31.3 如果投标人提供虚假材料和文件骗取中标的，一经发现取消投标资格，中标的则不予退还投标保证金并取消中标资格和废除已签订的经济合同。

31.4 中标条件：

（1）投标文件基本符合招标文件要求；

（2）投标人有很好的执行合同的能力；

（3）售价和优惠条件对招标人最有利；

（4）投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务。

31.5 审查通过，招标人将把合同授予投标人；如果审查未通过，招标人将通报评委会，由评委会审核是否取消其中标资格，并对下一个候选的投标人能否令人满意地履行合同作类似的审查或重新招标。

32、中标通知书

32.1 中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，中标人应在中标通知书发出之日起7日内与招标人协商签订合同。

32.2 中标通知书作为合同的组成部分。

32.3 当中标人按第33条规定与招标人签订合同后，招标人将通知所有未中标的投标人，同时按照本须知的规定退还所有投标保证金。

33、签订合同

33.1招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和中标人的投标文件双方签订合同。

33.2若中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认投标时已承诺的条件而拒绝签订合同者，该中标人的投标保证金将不予退还，并取消其中标资格，另行选择其它投标人中标；如在法律规定期限内由于招标人的原因未同中标人签订合同，中标人有权要求招标人承担法律责任并赔偿经济损失。

33.3招标文件及补充材料、投标文件及补充材料和在评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

34. 解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属江西远富建筑有限公司。

# 合同主要条款

签订的合同由双方根据招标文件及相关法律法规协商确定。

# 招标内容及服务要求

技术规范

一、工程概况

1、工程名称：抚州大健康食品产业园创业孵化基地一期项目临时设施工程项目；

2、项目地点：抚州市东临新区；

3、建筑内容、规模：包含了临时道路及场地硬化、围挡、透视围挡、临时大门、板房、贴地砖、配电房等。

二、项目服务内容（具体包括但不局限于以下内容）：

抚州大健康食品产业园创业孵化基地一期项目红线范围内所有临时设施工作包括但不限于以下工作内容。

- 临时道路及场地硬化：

支模、浇筑、振捣、收面及切缝拉毛养护及冲洗平台沉淀池。

- 围挡工程：

围挡高2.5米（离地0.1米），立杆方管80mm*80mm*2mm，其余小横杆方管30mm*30mm*2mm。铁皮为平面（不低于0.5mm），围挡横杆方管要求三格四挡，围挡外铺设塑料草皮（12mm），立杆斜撑隔一拉一（40mm*40mm*3mm角铁），后附效果图。

- 临时大门:

全部大门工程（含基础、面板、字体所有人工材料机械、两侧立柱、横梁、铁皮包柱、喷绘布包柱、大门、PVC字、五金配件、吊车、五牌一图、维权标示牌），详见附件。

附件：

C:100  M:25  Y:0  K:12

- 板房工程：

按照场地要求落实位置布置，搭设符合安全、消防要求、必须符合坚固、安全、防潮、保暖、通风明亮和消防安全规定，不影响周边环境要求，包含整体安装、吊顶、水电布线。

- 配电房：

严格按设计施工图纸及有关电力施工规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，含门窗洞口预留及安装、电缆沟砌筑、消防池砌筑、顶棚安装、地面浇筑、内外墙抹灰、挡鼠板。

- 贴地砖：

卫生间及板房的地砖铺贴和卫生间隔断及板房卫生间水电安装。

- 透视围挡：

- 2m高（1.5m栅栏，50cm砖砌）。

8、其他零星用工。

（二）承包形式

包人工、包材料（本单价中不含混凝土、钢筋材料、砌块、地砖、砂石、水泥、便池、水电材料由甲方提供；其余所有材料均由乙方提供。）、包运输、包机械、施工用水电费、包工期、包质量、包安全、包验收、包施工全部风险。

商务要求

- 本工程的质量标准为一次性验收合格，且必须符合施工规范及设计图纸要求。因中标人原因造成工程质量不符要求，返工的，返工部分浪费的材料照原价赔偿，并处以每次5000元的罚款。

2、中标人在签订合同后7天内必须安排人员进场，如无故未达到要求，则招标人有权废除中标人及终止合同。

3、中标人在领取中标通知书后5天内将履约保证金转入招标人账户，否则招标人有权废除中标人。

4、中标人须将其作业人员登记造册报招标人备案，对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平。同时，应对施工人员进行遵纪守法、安全生产和爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料。如有违反现场管理制度的不法行为，招标人有权采取必要措施，中标人应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

5、中标人施工人员要保持相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于10％，否则每变动1人处以违约金1000元，服从招标人的统筹安排，统一调动，出入施工现场要佩带工作标志。不准合同外人员出入现场。现场负责人请假每月不得超过5天，同时请假期间妥善安排现场管理事宜，否则每逾期1天处以违约金1000元。

6、若中标人未按有关规范施工，且不执行招标人技术人员或监理工程师指令（包括口头指令），造成监理人员下停工令或整改通知单，中标人每次应向招标人支付2000元至10000元的违约金（具体金额，由招标人根据实际情况确定）；如中标人严重违规施工，造成总监办或驻地办下发罚款通知单时，则中标人承担该罚款的全部；以上罚款或违约金均从工程结算款中扣除。

7、招标人统一为项目购买建设项目工伤保险，招标人只负责以工伤保险的名义为事故伤亡人员办理保险赔偿，保险赔偿金额由保险公司确定，招标人不会在保险公司的理赔金额上再附加任何其他赔偿。

8、中标人必须为其工人购买人身意外险。招标人有权对中标人进场人员购买的人身意外险进行检查，若发现中标人未为其工人购买意外险，一经发现，招标人有权将未购买意外险的工人清出施工现场。

9、若中标人以欺瞒造假手段将未购人身意外险的工人引进现场施工，中标人雇佣的工人发生一切意外事故均由中标人自行处理解决，招标人不承担责任。

10、维护招标人企业形象，配合招标人做好安全生产宣传工作。

11、劳务公司所有人员必须严格贯彻执行招标人要求的上下班打卡制度，劳务公司的管理人员每月驻工地现场不少于22天，同时请假期间妥善安排现场管理事宜，否则每逾期1天罚款1000元。

12、中标人必须根据招标人施工组织设计总进度计划的要求落实劳务人员，如因中标人原因导致工程进度计划延误，每延误一天处以中标人10000元/日历天的违约金；如中标人未能按工期完工，又不采取积极措施，招标人有权解除合同并调集其他劳务队伍参与施工，所发生的费用由中标人支付。

13、在施工过程中由于中标人自身原因造成的停工、返工、材料构件的搬运，机械二次进场等损失，均由中标人承担。

14、如中标人在施工过程中安全文明施工、质量、进度等要求无法满足招标人要求或中标人施工后中途退场，则招标人有权另请队伍赶工，所发生的一切费用由中标人承担，招标人有权直接从应付中标人的劳务费承包费中予以扣除并同时要求中标人承担对此造成的损失。

15、中标人人员进入施工现场必须遵守安全技术操作规程和招标人的一切规章制度，加强工人的安全生产、文明施工管理，严禁聚众闹事、打架斗殴等事件出现，由此造成人身伤害、财产损失的，由中标人承担全部责任，对招标人造成损失的招标人有权直接从应付中标人的劳务承包费中予以扣除。

16、中标人劳务作业质量不符合约定的质量标准，该部分不予验工计价，中标人应向招标人支付5000元违约金，招标人有权单方面解除合同。由此造成的返工、修复、罚款等一切损失均由中标人自行承担。

17、因中标人原因造成的质量事故，材料、重做、返修、返工等一切损失均由中标人承担，并应向招标人赔偿相应损失。

18、擅自停工或者拒绝复工的，每发生一次，中标人应向招标人支付劳务承包费总额1%的违约金。如中标人擅自停工超过10日的，招标人有权解除合同，并要求中标人支付合同价款10%的违约金。中标人必须无条件退场并赔偿因停工给招标人造成的一切损失。

19、中标人在劳务作业和验收过程中，被发现偷工减料、以次充好或劳务作业质量存在问题的，每发现一次中标人须向招标人支付5000元违约金，并承担因此造成的损失。

20、中标人未履行按时足额发放员工(包括农民工)工资引起不良影响的，中标人应承担5000元/人次违约金，招标人有权没收中标人农民工工资风险保证金及采取其它措施。

21、未经招标人同意，中标人擅自退场的，应向招标人赔偿由此造成的一切损失，招标人有权没收全部履约保证金。

22、中标人将本合同项下的作业内容转包或再分包给他人的，应向招标人支付合同金额30%的违约金，并应赔偿招标人因此所造成的损失，且招标人有权解除合同，计取的违约金招标人有权直接从应付中标人的工程款中予以扣除。

23、中标人在缺陷责任期内对缺陷修复不及时，招标人有权指定第三方修理，费用由中标人承担，并从质保金中扣除。

24、公司人员的要求：驻工地履行本合同的负责人1名，劳务员1名，安全员1名。 中标人进场后2天内必须向招标人提供所有职工花名册，包括姓名、工种、年龄、身份证号码、进退场时间等，身份证验证后招标人留复印件备案。中标人进场的施工人员的工种配备必须经过招标人审核批准，达到满足经招标人审定的施工方案或施工组织设计要求的小流水施工需要，因中标人进场人员的工种配备少于招标人审核批准的数量，中标人需无条件调整各工种人员以满足工程施工的需要，否则因此导致工期延误而增加的机械、周转料具投入的成本费用，招标人可无需中标人认可，在中标人结算价中扣除，中标人不得有任何异议；因中标人进场人员的工种配备达到招标人审核批准的数量而导致中标人进场人员的窝工、误工损失由中标人承担。

25、付款方式：

甲方在乙方施工完成后当月月底与乙方进行当月对账，乙方提供对账单由甲方派专人进行对账，双方确认无误后签订对账单；所有工程完工后，经甲方验收合格并提供完整资料并办理工程结算后，支付至结算总价的90%；合同总价款的10%作为质保金，质保期满半年后一次性无息付清；对账无误后，乙方提供3%及以上的增值税发票及公司账户，甲方将在对账完成后，下月10号前进行打款；乙方未提供发票或提供的发票不符合税法规定的，甲方可拒绝付款。

26、项目开（竣）工时间:具体以招标人书面通知为准。

27、本项目不对劳务人员提供食宿，请中标人自行安排。

# 评标办法

一、初步评审

评标委员会按《建筑工程设计招标投标管理办法》（中华人民共和国建设部令第33号）及招标文件的规定，评审投标文件是否存在重大偏差，有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（一）投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字；

（二）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（三）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（四）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（五）设计质量目标或设计进度目标控制或设计投资目标控制不符合招标文件要求的；

（六）投标文件中有不符合城市规划、建筑安全的情况；

（七）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（八）投标联合体没有提交共同投标协议；

（九）法律法规或招标文件规定的其他重大偏差情形。

二、详细评审

报价最低排序的前三名为中标候选人，报价最低者为第一中标候选人，次低者为第二中标候选人，次次低者为第三中标候选人（在报价相同的情况下并列排名，排名相同单位最终以抽签的方式确定中标人）。

# 第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：抚州大健康食品产业园创业孵化基地一期项目临时设施工程

投标人：（加盖公章）

年  月  日

附件1

- 一、投标函

致：江西远富建筑有限公司

根据贵方抚州大健康食品产业园创业孵化基地一期项目临时设施工程招标文件，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件:

(1) 投标书

(2) 法定代表人授权委托书

(3) 开标一览表

(4) 参与资格评审的材料

(5) 参与评分的材料

(6) 商务条款投标

(7) 技术规范投标

(8) 投标保证金

(9) 招标文件规定或投标人认为应提供的其它材料

据此函,签字代表宣布同意如下:

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的工程投标报价为：       （详见开标一览表）。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括所有招标文件补充材料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本投标有效期为自开标日起60个日历天。

5. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将由贵方不予退还。

6. 根据投标人须知规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

7．供货期、质量标准、付款方式按招标文件规定要求执行。

8. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址                                 电话

传真                                 电子邮件

法定代表人或授权代表（签字或个人印章）

投标人名称公章

日期

附件2

- 二、开标一览表

| 项目名称 | 含税投标总价 （元） | 投标保证金 | 计划工期 | 投标人声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抚州大健康食品产业园创业孵化基地一期项目临时设施工程项目 | 元 | / | 具体以招标人书面通知为准 | 完全响应招标文件 |

投标人代表(签字或个人印章)：________________

投标人：（全称并加盖投标人公章）

年   月   日

- 三、投标报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 施工内容 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围挡 | 围挡高2.5米（离地0.1米） | 立杆方管80mm*80mm*2mm，其余小横杆方管30mm*30mm*2mm。铁皮为平面（不低于0.5mm），围挡横杆方管要求三格四挡，围挡外铺设塑料草皮（12mm），立杆斜撑隔一拉一（40mm*40mm*3mm角铁） | 元/㎡ | 721.8m2 |  | 含税3 % |
| 2 | 临时大门 | 详附件 | 全部大门工程（含基础、面板、字体所有人工材料机械） | 元/座 | 1座 |  | 含税3 % |
| 3 | 临时道路及场地硬化 |  | 支模，浇筑，振捣，收面及切缝拉毛养护 | 元/㎡ | 1023m2 |  | 含税3 % |
| 4 | 板房 |  | 整体安装及吊顶和水电布线 | 元/㎡ | 102m2 |  | 含税3 % |
| 5 | 贴地砖 |  | 卫生间及板房的地砖铺贴和卫生间隔断及板房卫生间水电安装 | 元/㎡ | 102m2 |  | 含税 3% |
| 6 | 配电房 |  | 含门窗洞口预留及安装、电缆沟砌筑、消防池砌筑、顶棚安装、地面浇筑、内外墙抹灰、挡鼠板 | 元/座 | 1座 |  | 含税 3% |
| 7 | 透视围挡 |  | 2m高（1.5m栅栏，50cm砖砌） | 元/m | 36m |  | 含税3 % |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本次招标数量为预计数量，结算以实际用量为准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、本单价中不含混凝土、钢筋材料、砌块、地砖、砂石、水泥、便池、水电材料由甲方提供；其余所有材料均由乙方提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

- 四、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托（投标人单位名称）的（授权代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加江西远富建筑有限公司的抚州大健康食品产业园创业孵化基地一期项目临时设施工程项目的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无权转让委托。

特此授权。

代理人:                   性别：        年龄：

单位：                         部门：        职务：

投标人：  （全称并加盖公章）

法定代表人：（签字或盖个人印章）

日期：    年  月  日

代理人身份复印件：

- 注：本授权委托书应由法定代表人签字或盖个人印章及加盖投标人公章，否则为无效授权。

附件4

- 五、参与资格评审的材料

4-1投标人须依法注册且具备独立法人资格的单位且营业范围需要包含钢结构施工或广告安装；

须提供：企业营业执照原件或复印件加盖投标人公章。

4-2投标人在投标截止日不处于被责令停业、被吊销营业执照、被宣告破产、财产被接管、冻结等状态，不存在不符合法律法规规定的其他投标资格条件的情形；

须提供：声明函加盖投标人公章。

声明函（格式）

致：江西远富建筑有限公司现声明本单位在投标截止日不处于被责令停业、被吊销营业执照、被宣告破产、财产被接管、冻结等状态，不存在不符合法律法规规定的其他投标资格条件的情形。

如果以上声明不实，我方愿意承担因此而产生的一切经济、法律后果。特此承诺。

投标人(公章)：______________

______年_____月_____日

4-3投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

须提供：声明函加盖投标人公章。

声明函（格式）

致：江西远富建筑有限公司现声明与本单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的单位，未同时参加本项目同一标段或包件投标（如本项目划分了标段或包件），未同时参加本项目投标（如本项目未划分标段或包件）。

如果以上声明内容不实，我方愿意承担因此而产生的一切经济、法律后果。特此承诺。

投标人(公章)：______________

______年_____月_____日

4-4本项目不接受联合体投标，中标后不得转包或分包。

须提供：承诺函加盖投标人公章。

承诺函（格式）

致：江西远富建筑有限公司现声明本单位非联合体投标，如若中标我单位承诺不转包、不分包。

如果以上声明内容不实，我方愿意承担因此而产生的一切经济、法律后果。特此承诺。

投标人(公章)：______________

______年_____月_____日

附件5

- 六、商务条款投标

- 1.若存在商务偏离条款，则填写下表：

根据《第三章合同主要条款》及招标文件相关商务条款进行答复、说明和解释，首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”投标。

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件目号 | 招标文件相关商务条款 | 投标文件的商务投标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、若无商务条款偏离，则按以下格式承诺：

商务内容确认函

江西远富建筑有限公司：

我公司对贵公司的抚州大健康食品产业园创业孵化基地一期项目临时设施工程劳项目招标文件中的包括《第三章合同主要条款》在内容的所有商务内容无任何修改意见，完全同意。

特此申明！

投标人（公章）：

年  月  日

附件6

- 七、技术规范投标

1、若存在技术规范偏离条款，则填写下表：

根据《第四章招标内容及服务要求》进行答复、说明和解释，首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”投标。

技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件目号 | 《第四章招标内容及服务要求》的条款 | 投标文件的技术投标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、若无技术规范偏离，则按以下格式承诺：

技术条款确认函

江西远富建筑有限公司：

我公司对贵公司的抚州大健康食品产业园创业孵化基地一期项目临时设施工程招标文件中的《第四章招标内容及服务要求》无任何修改意见，完全同意。

特此申明！

投标人（公章）：

年  月  日

- 八、招标文件要求提供的其它资料

（加盖投标人公章）

- 九、投标保证金凭证

（加盖公章）